Milestones: Chat App

Woche 1:

Milestone 1: Datenmodelle & Architektur

- Projekt Struktur entwerfen und erstellen

- Objektmodelle für Nachrichten, Benutzer, Konversationen entwerfen

- Serialisierungsformat (z.B JSON) festlegen

- Client-Server-Kommunikation definieren

Woche 2-3

Milestone 2: TCP

- TCP Server erstellen

- Grundlegendes Netzwerkprotokoll definieren (Nachrichtenformat)

- Client-Verbindungsmanagement planen

- Threading für gleichzeitige Clients festlegen

Milestone 3: Authentication

- Registrierungs- und Login-Prozess entwerfen

- Passwort Sicherheit (z.B Hashing)

- Session-Management oder JWT entwerfen

- Auth für Chat-Teilnahme

Milestone 4: Datenbank (PostgreSQL)

- Datenbankschema für Nachrichten, Benutzer, Konversationen entwerfen

- CRUD-Operationen für Chat-Historie definieren

- Backup- und Chats wiederherstellen

Woche 4:

Milestone 5: Chat-Engine

- Gruppennachrichten konzipieren

- Sende und Empfangsbestätigung

- Echtzeit-Updates für alle Teilnehmer

- Private 1:1 Nachrichten implementieren ???

Milestone 6: Historie & Synchronisierung

- Laden früherer Gespräche nach Login

- Laden neuer Nachrichten in die Datenbank

Woche 5:

Milestone 7: WPF Design

- Layout mit MVVM-Architektur

- Kontaktliste/Chat Übersicht

- Chatbereich mit Nachrichtenverlauf

- Eingabefeld für Nachrichten versenden

- Responsive Design

- Group Rooms

Milestone 8: UI-Integration

- Datenbindung zwischen UI und Chat-Engine

- Echtzeit-Updates in der Benutzeroberfläche

- Benutzerinteraktionen (Klicks, Tastatureingaben)

Woche 6-7:

Milestone 9: Erweiterte Chat-Features

- Dateiübertragung (Bilder, Dokumente)

- Emoji- und Formatierungsunterstützung

- "Schreibt gerade…"

Milestone 10: Verwaltung & Tools

- Profilverwaltung

- Chatverlauf-Suchfunktion

- Chat Archivierung

- Benachrichtigungseinstellungen

Milestone 11: Testing

- Unit Tests

- Integrationstests für TCP-Kommunikation

- UI-Tests für Benutzerinteraktionen

Woche 8:

Milestone 12: Deployment & Wartung

- Installationspakete erstellen

- Konfigurationsmanagement

- Update-Mechanismus planen

- Dokumentation und Benutzerhandbuch

Gesamtzeit: 8 Wochen (4 Sprints)

Sprint 1: Code Basis (Woche 1-2)

Milestones: 1, 2

Ziele: Architektur + TCP Grundlagen

- Projektstruktur aufsetzen

- Datenmodelle definieren

- TCP Server/Client Basic

- Basis testen

Sprint 2: Security & Database (Woche 3-4)

Milestones: 3, 4

Ziele: Login + Datenbank

- Authentifizierung implementieren

- PostgreSQL Integration

- Benutzerverwaltung

- Nachrichten speichern/laden

Sprint 3: Chat Features & UI (Woche 5-6)

Milestones: 5, 6, 7, 8

Ziele: Chat-Logik + WPF Interface

- 1:1 und Gruppen-Chats

- Nachrichtenhistorie

- WPF Design mit MVVM

- UI-Backend Integration

Sprint 4: Abgabe (Woche 7-8)

Milestones: 9, 10, 11, 12

Ziele: Features + Testing + Deployment

- Erweiterte Features (Dateien, Emojis)

- Testing (Unit, Integration)

- Installationspakete

- Dokumentation

Team Strukturierung:

Milestone 1: Architektur

- Alle: Gemeinsame Design Besprechung

- Tristan: Backend-Architektur-Planung

- Simon: Datenbank-Modelle

- Andy: UI-Komponenten-Struktur

Milestone 2: TCP Server

- Tristan: Implementierung und Testing

- Simon: Implementierung und Testing

- Andy: Implementierung und Testing

Milestone 3: Authentication

- Simon: Login/Register + Hashing

- Tristan: Server-Integration

- Andy: Login-UI Design

Milestone 4: PostgreSQL

- Simon: DB-Schema und Server-Integration

- Tristan: Server-Integration

- Andy: UI-Integration

Milestone 5: Chat-Engine

- Tristan: Kern-Logik

- Simon: DB-Integration

- Andy: UX-Feedback

Milestone 6: Historie

- Simon: DB-Abfragen

- Tristan: Synchronisierung

- Andy: UI für Nachrichten-Laden

Milestone 7: WPF Design

- Andy: Layout + MVVM

- Tristan: Layout + MVVM

- Simon: Datenbindung-Test

Milestone 8: UI-Integration

- Andy: Datenbindung

- Tristan: Server-Events

- Simon: Daten-Konsistenz

Milestone 9: Erweiterte Features

- Andy: Emojis + "Schreibt gerade..."

- Tristan: Dateiübertragung

- Simon: Datei-Speicherung

Milestone 10: Verwaltung

- Simon: Suchfunktion

- Andy: Profil-UI

- Tristan: Benachrichtigungen

Milestone 11: Testing

- Tristan: Integrationstests

- Simon: Unit Tests

- Andy: UI-Tests

Milestone 12: Deployment

Alle